# Совет народных депутатов

Козловского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.12.2017 года   №    123

с. Козловка

Об утверждении  программы  « Комплексное

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Козловского сельского поселения Бутурлиновского

муниципального района Воронежской области

на 2018-2027годы»

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Совет народных депутатов Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить программу  «Комплексное развитие системы коммунальной  инфраструктуры Козловского сельского поселения на 2018-2027 годы», согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Козловского сельского поселения                               А.В.Головков

Приложение

к решению Совета народных

депутатов Козловского

сельского поселения

от 15.11.2017года № 123

программа «Комплексное  развитие системы коммунальной

инфраструктуры Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы»

Паспорт

программы «Комплексное

развитие системы коммунальной инфраструктуры

Козловского сельского поселения Бутурлиновского

муниципального района Воронежской области

на 2018-2027годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2018-2027годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Генеральный план Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик программы | Администрация Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | 1.Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2.Строительство водозаборной скважины. 3.Строительство автодорог с твердым покрытием. 4. Энергоснабжение, энергосбережение. |
| Задачи программы | 1.Обеспечение больных Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ качественной питьевой водой. 2.Улучшение качества дорог. 3.Обеспечение населения уличным освещением. 4.Снижение затрат на оплату электроэнергии. |
| Сроки реализации программы | 2018-2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано 13954,6 тыс. рублей, из них: - федеральный бюджет - тыс. рублей; - областной бюджет 600 тыс. рублей; - местный бюджет 13654,6 тыс. рублей; - внебюджетные источники - тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества жизни населения. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет заказчик Программы |

программа «Комплексное  развитие систем коммунальной

инфраструктуры Козловского сельского

поселения на 2018-2027 годы»

Раздел 1.  Характеристика      проблемы и необходимость её решения программно-целевым способом

Настоящая программа «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Козловского сельского

поселения на 2018-2027 годы» (далее Программа)  разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007), от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий и разработки и широкому внедрению мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

Строительство водозаборной скважины для Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ, строительство автодорог с твердым покрытием и программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения отвечает интересам жителей Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и позволит:

-  повысить комфортность условий проживания населения на территории Козловского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

- улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Козловское сельское поселение Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему строительства водозаборной скважины для Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ, строительства автодорог с твердым покрытием и осуществить программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов.

Раздел 2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание условий для населения  в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры   приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- строительство водозаборной скважины для Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ, строительство автодорог с твердым покрытием и осуществить программное энергосбережение с увеличением энергоснабжения т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств федерального бюджета проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуру, на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течении 2018-2027 годов.

Раздел 4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение.

Источником водоснабжения Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области являются подземные воды.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области включает в себя  1540 шахтных колодцев. Централизованное водоснабжение на территории поселения отсутствует. В поселении эксплуатируется 3 водозаборных скважины.

Для обеспечения жителей поселения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо подготовить на первом этапе ПСД для участия в  программе по обеспечению населения качественной питьевой водой. Стоимость ПСД около 9 млн.руб., что составляет порядка 2 годовых бюджетов поселения.

Отсутствие денежных средств в бюджете поселения и населения не дает возможности подготовить ПСД для участия в областной программе по обеспечению населения качественной питьевой водой, что позволит решить проблему водоснабжения.

Для обеспечения Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ качественной питьевой водой планируется в 2020 году построить  водозаборную скважину.

4.2. Водоотведение.

В настоящее время  на территории Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района существует система водоотведения: децентрализованная канализация (выгребные ямы, септики) и сброс сточных вод на рельеф. Организованный вывоз сточных вод отсутствует.

Основными причинами, отрицательно влияющих на водоотведение являются:

- отсутствие централизованной канализационной системы;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

4.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилищно – коммунального сектора Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области децентрализовано и осуществляется от индивидуальных источников. Теплоснабжение общественной застройки также осуществляется от индивидуальных источников. В МКОУ Козловская СОШ, МКДОУ Козловский детский сад, Козловская участковая больница БУЗ ВО Бутурлиновская РБ, Козловский СДК  источниками теплоснабжения являются 3 котельные работающие на газообразном топливе.

4.4. Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда  Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области составляет 106,269 тыс.кв.м. Весь жилищный фонд находится в частной собственности жителей сельского поселения.

4.5. Транспортная инфраструктура.

В настоящее время в границах поселения протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 50,0 км из них: с твердым покрытием – 23,3 км, с грунтовым покрытием – 26,7 км.

К основным проблемам организации транспортной инфраструктуры относятся:

- необходимость устройства твердого покрытия на местных улицах и дорогах общего пользования сельского поселения на 1 очередь – 12,8 км с асфальтобетонным покрытием:

а) улица 9 Января – 0,95 км;

б) улица Спартака – 0,8 км;

в) улица Красное Солнце – 0,38 км;

г) улица 1 Мая – 0,83 км;

д) улица Максима Горького – 1,42 км;

е) улица Калинина – 0,94 км;

ж) улица Пугачева – 0,72 км;

з) улица Свердлова – 0,98 км;

и) улица Серебрянского – 0,87 км;

к) улица Кавказская – 0,98 км;

л) улица Крупская – 0,9 км;

м) улица Карла Маркса – 0,91 км;

н) улица Садовая – 0,96 км;

о) улица Кирова – 0,73 км;

п) улица Фридриха Энгельса – 0,43 км.

4.6. Энергоснабжение.

Современное электроснабжение Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области осуществляется от Воронежской энергосистемы через подстанцию: 110/10 кВ Козловка, на которой установлены трансформаторы мощностью 2,5 и 6,3 МВА.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по сетям 10 кВ через 46 КТП 10/0,4 кВ. На территории поселения установлено 186 фонарей уличного освещения с энергосберегающими лампами мощностью 30-55 Вт.

Основными причинами, отрицательно влияющие на энергоснабжение являются:

- уровень износа электросетей и оборудования КТП – 75%;

- недостаточное уличное освещение по ул.ул.Мира, Красная Углянка, Максима Горького, Свердлова, Садовая, Лесной Уголок, Закавказская, Степана Разина, Фридриха Энгельса, Пролетарская, Заречная, Нижняя Чигла, Пушкина, Дунай,  Красноармейская, 9 Января, Кирова, 1 Мая, Красное Солнце;

- лампы накаливания 200 – 250 Вт установленные в здании Козловского СДК (МКУК СКЦ «Надежда»).

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной целевой Программы составляет 13954,6 тыс. рублей, из них: ____-_____ тыс. рублей средства федерального бюджета, 600 тыс. рублей средства областного бюджета, 13354,6 тыс. рублей средства местного бюджета,  __-__ тыс. рублей средства из внебюджетных источников.

| № п.п. | Источники финансирования | Сроки исполнения, объём финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Областной бюджет | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Местный бюджет | 1205,7 | 1300,9 | 1706,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 |
| 4. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования | 1205,7 | 1300,9 | 1706,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 | 1306,0 |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Раздел 6. Механизм реализации Программы

Координацию деятельности структурных подразделений администрации Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Козловского сельского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и  эффективностью их использования. Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением главы администрации Козловского сельского поселения  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.

Раздел 7. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы (приложение 1) – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества жизни населения.

Раздел 8. Оценка эффективности реализации Программы

За период реализации Программы планируется осуществить:

- В области водоснабжения:

- строительство водозаборной скважины для Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ - 1 шт;

- В области транспортной инфраструктуры:

- строительство дорог с твердым покрытием – 15,0 км;

3. В области энергоснабжения:

- установка уличных светильников  - 50  шт.;

- установка светодиодных ламп – 200 шт.;

- установка счетчиков уличного освещения  15 шт.

3. В области энергосбережения:

- замена ламп накаливания 200 – 250 Вт установленные в здании Козловского МКУК «СКЦ «Надежда»» на энергосберегающие.

Успешная реализация Программы позволит:

- осуществить строительство водозаборной скважины для Козловской участковой больницы БУЗ ВО Бутурлиновская РБ;

-    поэтапно произвести строительство автодорог с твердым

покрытием на территории Козловского сельского поселения

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области;

-    увеличить уличное освещение;

-   сократить ежегодные потери энергоресурсов.

Глава Козловского сельского поселения                                   А.В.Головков

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Программы комплексного развития коммунальной инфрастуктуры Козловского сельского поселения Бутурлиновского района на 2018 - 2027 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | №п/п | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местные бюджеты | Собственные средства предприятия | другие источники |
|  |  | итого по программе на 2018 год |  | - | - | 1205,7 | - |  |  |  | 1205,7 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | - | - | 1052,7 | - |  |  |  | 1052,7 |  |  |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | - | - | 148,0 | - |  | - |  | 148,0 |  |  |
|  |  | 3 | электросбережение | - | - | 5,0 | - |  | - |  | 5,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2019 год |  |  |  | 1300,9 | - |  |  |  | 1300,9 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1145,9 | - |  |  |  | 1145,9 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 5,0 | - |  |  |  | 5,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2020 год |  |  |  | 2306,0 | - |  | 600,0 |  | 1706,0 | - |  |
|  |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Строительство водоза- | Качество воды не | Улучшение качес- | 1000,0 | - |  | 600,0 |  | 400,0 | - | - |
|  |  | борной скважины |  | соответствует ГОСТ | тва питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - |  |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  | - |  | 150,0 | - | - |
|  |  | 4 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  | - |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2021 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2022 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2023 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2024 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2025 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2026 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  | итого по программе на 2027 год |  |  |  | 1306,0 | - |  |  |  | 1306,0 | - |  |
|  |  |  | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | строительство автодорог | улучшение экспл.пок. | повыш.усл.прож. | 1150,0 | - |  |  |  | 1150,0 | - | - |
|  |  |  | Энергоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | электроснабжение | плохое освещ. улиц. | повыш.усл.прож. | 150,0 | - |  |  |  | 150,0 | - |  |
|  |  | 3 | электросбережение | экономия бюд. сред. | экономия бюд. с-в | 6,0 | - |  |  |  | 6,0 | - | - |
|  |  |  | Всего по программе на 2018-2027 г.г |  |  | 13954,6 | - |  | 600,0 |  | 13354,6 | - |  |

Глава Козловского сельского поселения                                          А.В.Головков